ƯỚC LƯỢNG PRODUCT BACKLOG CHO NỀN TẢNG BÁN HÀNG QUA LIVESTREAM

Nhiệm vụ 1 – Kiểm tra dữ liệu

| Mã Story | Đủ rõ | Cần làm rõ | Thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| LS01 | ☐ | ☒ | Khi đến giờ bắt đầu, hệ thống có tự chuyển trạng thái phiên sang trạng thái khác không? |
| LS03 | ☐ | ☒ | Nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối gần như đồng thời, hệ thống xử lý tồn kho và xác định đơn nào thành công như thế nào? |

Nhiệm vụ 2 – Product Backlog đã ước lượng

| Mã Story | Mức ưu tiên | Kết quả phiếu | SP cuối cùng | Lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LS01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 SP | Sau khi làm rõ, LS01 chỉ cần tạo phiên và hiển thị trạng thái “Sắp diễn ra” trước giờ bắt đầu; tự chuyển trạng thái thuộc Story khác. Chọn 3 SP, tương đương LS02 (Reference Story); phiếu 5 cần giải thích giả định về phạm vi. |
| LS02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 SP | Reference Story; các phiếu đã trùng nhau. |
| LS03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 SP | Chênh lệch do rủi ro đặt đồng thời, kiểm tra tồn kho và hoàn tồn khi hủy. Chọn 8 SP vì phạm vi và rủi ro lớn hơn đáng kể LS02 (3 SP); Developers cần thảo luận rồi chọn lại, không lấy trung bình hoặc theo đa số. |

Nhiệm vụ 3 – Phát hiện cách hiểu sai

Đề xuất “1 Story Point = 4 giờ” là sai vì Story Point đo độ lớn tương đối của User Story, xét độ phức tạp, khối lượng và rủi ro, không phải thời gian cố định. Nhóm dùng Velocity — tổng Story Point của các PBI đạt Definition of Done trong những Sprint trước — để dự báo khối lượng có thể nhận cho Sprint tiếp theo, không quy đổi SP sang giờ.